Contrat de Conception et de Développement de l’Architecture
- Projet : XXXX
- Client : YYYY
- Préparé par : ZZZZ
Note : Ce document fournit un modèle générique. Il pourra nécessiter des modifications pour correspondre à un client et une situation de projet spécifiques.
Table des matières
1. Objet de ce document
2. Introduction et contexte
3. La nature de l’accord
4. Objectifs et périmètre
5. Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
6. Livrables architecturaux
7. Plan de travail commun priorisé
8. Plan de communication
9. Risques et facteurs de réduction
10. Hypothèses
11. Critères d’acceptation et procédures
12. Procédures de changement de périmètre
13. Calendrier
14. Phases de livrables définies
15. Personnes approuvant ce plan
Objet de ce document
Les Contrats d’Architecture sont les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture. L’implémentation réussie de ces accords sera livrée grâce à une gouvernance de l’architecture efficace (voir TOGAF Partie VII, Gouvernance de l’architecture). En implémentant une approche dirigée du management de contrats, les éléments suivants seront garantis :
- Un système de contrôle continu pour vérifier l’intégrité, les changements, les prises de décisions, et l’audit de toutes les activités relatives à l’architecture au sein de l’organisation.
- L’adhésion aux principes, standards et conditions requises des architectures existantes ou en développement
- L’identification des risques dans tous les aspects du développement et de l’implémentation des/de l’architecture(s), y compris le développement interne en fonction des standards acceptés, des politiques, des technologies et des produits, de même que les aspects opérationnels des architectures de façon à ce que l’organisation puisse poursuivre son business au sein d’un environnement résilient.
  - Un ensemble de processus et de pratiques qui garantissent la transparence, la responsabilité et la discipline au regard du développement et de l’utilisation de tous les artefacts architecturaux
  - Un accord formel sur l’organe de gouvernance responsable du contrat, son degré d’autorité, et le périmètre de l’architecture sous la gouvernance de cet organe
Ceci est une déclaration d’intention signée sur la conception et le développement de l’architecture d’entreprise, ou de parties significatives de celles-ci, de la part d’organisations partenaires, y compris les intégrateurs système, fournisseurs d’applications, et fournisseurs de service.
De plus en plus, le développement d’un ou plusieurs domaine(s) d’architecture (business, données, application, technologie) peut être externalisé, avec la fonction d’architecture de l’entreprise fournissant une vue d’ensemble de l’architecture d’entreprise globale, ainsi que la coordination et le contrôle de l’effort total. Dans certains cas, même ce rôle de supervision peut être externalisé, bien que la plupart des entreprises préfèrent conserver cette responsabilité clé en interne.
Quelles que soient les spécificités des dispositions d’externalisation, les dispositions elles-mêmes seront normalement gouvernées par un Contrat d’Architecture qui définit les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif de l’architecture développée, ainsi que les processus de collaboration pour les partenaires du développement de l’architecture.
Introduction et Contexte
..
La Nature de l’accord
..
Objectifs et périmètre
Objectifs
Les objectifs business de ce Travail d’Architecture sont les suivants :
Objectif Business 1
Mettre les notes ici
Objectif Business 2
Mettre les notes ici
Se référer à la Requête de travail d’architecture (Conditions requises pour le business de haut niveau Foosus) et reformuler/affiner.
Périmètre
Parties prenantes, préoccupations et visions
Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions, ou perspectives.
Partie prenante	Préoccupation	Vision
PartiePrenante1	Préoccupation	Vision
PartiePrenante2	Préoccupation	Vision
PartiePrenante3	Préoccupation	Vision
PartiePrenante4	Préoccupation	Vision

Concluez un accord sur les aspects de l’architecture qui concernent cette partie prenante. Listez toutes les visions à créer pour répondre aux préoccupations de cette partie prenante.
Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
Description
..
Principes stratégiques
..
Référence aux Conditions requises pour l’architecture
..
Livrables architecturaux
Livrables architecturaux qui satisfont aux conditions requises pour le business.
Développement de l’architecture
Mesures de l’architecture cible
Livraison de l’architecture et métriques business
Phases de livraison définies
Livrables architecturaux qui satisfont aux conditions requises pour le business.
Plan de travail commun priorisé
Cette section décrit toutes les activités et tous les livrables pour le travail d’architecture.
Fournir un plan pour le travail d’architecture.
Item de travail 1
Item de travail 1 : Activités
Item de travail 1 : Livrables
Les produits de travail suivants seront créés en résultat de ce travail d’architecture :
Nom du Produit de travail 1
Description du produit de travail 1, etc.
Nom du Produit de travail 2
Description du produit de travail 2, etc.
Item de travail n
Item de travail n : Activités
Item de travail n : Livrables
Les produits de travail suivants seront créés en résultat de ce travail d’architecture :
Nom du Produit de travail m
Description du produit de travail m, etc.
Plan de communication
Décrit le rythme, les canaux et les formats approuvés utilisés pour la communication
Évènements
Canaux
Formats
Contenu
Rythme de communication
Risques et facteurs de réduction
Structure de gouvernance
Décrivez et concluez un accord sur la Structure de gouvernance
Analyse des risques
Décrivez tout risque identifié
ID	Risque	Gravité	Probabilité	Facteur de réduction	Propriétaire
1	Décrivez le risque	Gravité sur une échelle claire	Décrivez la probabilité que cela se produise	Action de réduction du risque	Personne responsable de la gestion du risque

Note : Le tableau ci-dessus fournit une Évaluation des risques simples pour de petits projets. Des méthodologies/feuilles de calcul plus complexes de gestion des risques peuvent s’y substituer lorsque cela est pertinent.
Hypothèses
Le tableau suivant résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture.
ID	Hypothèse	Impact	Propriétaire
1	Décrivez l’hypothèse	Impact possible sur l’architecture et les objectifs business	Personne responsable de la gestion du risque

Critères d’acceptation et procédures
Métriques et KPIs de l’État Cible de l’Architecture
De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
...	....	...	...	...

Métriques de livraison de l’architecture et du business
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
...	....	...	...	...

..
Se référer à la Requête de travail d’architecture et à la Déclaration de travail d’architecture et reformuler/affiner.
Procédure d’acceptation
Concluez un accord sur le processus à suivre pour l’acceptation/la signature.
Procédures de changement de périmètre
Décrivez une procédure pour gérer les changements de périmètre.
1. ..
2. ..
3. ..
Conditions requises pour la conformité
Concluez un accord sur un cadre pour évaluer un ou des niveaux de conformité à cet accord.
Développement et propriété de l’architecture
Processus, rôles et responsabilités dont il est convenu.
Calendrier
Concluez un accord sur une feuille de route haut niveau avec toutes les étapes clés notables.
Phases de livrables définies
..
Personnes approuvant ce plan
Validateur	Domaine de responsabilité	Date
Nom du validateur	Domaine business